|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIÓN | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | SF |  |  | 27-10-2014 |  |

# plan de gestión del alcance

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Siglas del proyecto |
| Mejora del Proceso de Asignación y revisión de Salas, de la Universidad Nacional Andrés Bello, sede Viña del Mar |  |

## definición del alcance

El proyecto “Mejora del Proceso de Asignación y revisión de Salas, de la Universidad Nacional Andrés Bello, sede Viña del Mar”, se refiere a la entrega de mejoras a los procesos ya realizados por la división, en la asignación y revisión de asignación de salas.

## elaboración del edt

El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición,

Identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó 2 fases.

Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable.

## elaboración del diccionario del edt

El EDT debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. En base a la información de este se procederá a la elaboración del Diccionario.

* Se detallará el objetivo del paquete
* Se hará una descripción breve del paquete de trabajo
* Se describen cuales son los criterios de aceptación

## verificación del alcance

Al término de cada entregable, éste será presentado para validar su aprobación o presentar sus observaciones

## control del alcance

El Director del proyecto se encargara de verificar que los entregables cumplan con lo acordado en la línea base del alcance

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIÓN | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | SF |  |  | 27-10-2014 |  |

## edt del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Siglas del proyecto |
| Mejora del Proceso de Asignación y revisión de Salas, de la Universidad Nacional Andrés Bello, sede Viña del Mar |  |

## 