|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIÓN | | | | | |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | YU |  |  | 06-11-2014 |  |

# plan de gestión de costos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | | | | | | | Siglas del proyecto | | | | | | | | |
| Mejora del Proceso de Asignación y revisión de Salas, de la Universidad Nacional Andrés Bello, sede Viña del Mar. | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para estimar. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Recurso | | | | | | | | | **Unidades de Medida** | | | | | | |
| Recurso Personal | | | | | | | | | Costo / Hora Hombre | | | | | | |
| Recurso Material o Consumible | | | | | | | | | NA | | | | | | |
| Recurso Maquina o no Consumible | | | | | | | | | NA | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Tipos de Estimación: Sera utilizado Juicio de Experto en h/h. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Estimación | | | | | | | | | **Modo** | | | | | | |
| Horas Hombre (h/h) | | | | | | | | | Hora Hombre por UF | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Costeo del Proyecto: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Valor H/H por Recurso. | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Recurso | | | | | | | | | **Valor h/h** | | | | | | |
| Jefe de Proyecto | | | | | | | | | 0,56 (UF) | | | | | | |
| Analista Funcional | | | | | | | | | 0,33 (UF) | | | | | | |
| Cantidad de Horas | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Recurso | | | | | | | | | **Horas Hombre por mes** | | | | | | |
| Jefe de Proyecto | | | | | | | | | 160 | | | | | | |
| Analistas Funcionales (2) | | | | | | | | | 160 x 2 | | | | | | |
| Valor UF en pesos ($) | | | | | | | | | $24.383.- | | | | | | |
| Costo mensual de cada recurso | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Jefe de Proyectos | | | | | | | | | $2.184.716.- | | | | | | |
| Analistas Funcionales (2) | | | | | | | | | $2.574.845.- | | | | | | |
| Total por mes | | | | | | | | | $4.759.561 | | | | | | |
| Cantidad de meses | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| Costo total del Proyecto | | | | | | | | | $23.797.808.- | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| http://www.biobiochile.cl/2012/02/20/sueldos-de-cargos-tecnologicos-en-chile-oscilan-entre-850-mil-y-11-millones-segun-estudio.shtml  CONTROL DE VERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Versión | | Hecha por | | Revisada por | | Aprobada por | | | | | Fecha | | Motivo | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |

Cada vez que se emita una nueva versión del documento se llenara una fila en la cabecera (Control de Versión), en la cual se especificará: quien emitió el documento, quien lo reviso, quien lo aprobó, la fecha de la nueva versión y el motivo de esta nueva versión.